گزارش شناخت

طراحی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری

از پلتفرم جامع ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی

و خدمات آموزش‌های مجازی و هوشمند مهارتی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شهریور1405

# مشخصات کلی

- بخش «مشخصات کلی» (شناسنامه و اطلاعات پایه پروژه) متناسب با ساختار اسناد رسمی و تفکیک دقیق ارکان و ویژگی‌های طرح به شرح زیر تدوین شده است:

| ردیف | مشخصه / شاخص | شرح و اطلاعات پروژه |
| --- | --- | --- |
| ۱-۱ | نام دستگاه سفارش‌دهنده / واگذارکننده | سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور |
| ۱-۲ | عنوان رسمی پروژه | طراحی، پیاده‌سازی، توسعه، پشتیبانی و بهره‌برداری از پلتفرم جامع ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و خدمات آموزش‌های مجازی و هوشمند مهارتی |
| ۱-۳ | شماره / شناسه فراخوان |  |
| ۱-۴ | نوع و ماهیت فراخوان | شناسایی، ارزیابی کیفی و انتخاب کارگزار (کارگزاز) واجد صلاحیت در قالب سند همکاری و دستورالعمل اجرایی (فاقد ماهیت پیمانکاری خرید خدمت مستقیم یا مناقصه سنتی قیمت‌محور) |
| ۱-۵ | حوزه موضوعی و تخصصی | فناوری اطلاعات، آموزش‌های مجازی و هوشمند (LMS/LXP/MOOC)، مشاوره و هدایت شغلی، استعدادسنجی، سنجش مهارتی و اتصال به بازار کار |
| ۱-۶ | گستره جغرافیایی اجرا | سراسر کشور (سطح ملی در ۳۱ استان؛ شامل کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و آزاد، کارگاه‌ها و آموزشگاه‌ها) |
| ۱-۷ | مجوزهای بالادستی و الزامی کارگزاز | دارای مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و اساسنامه مرتبط با فناوری‌های آموزشی/مدیریت داده |
| ۱-۸ | مدل تامین مالی و اقتصادی | ۱۰۰٪ خودگردان و بر مبنای سرمایه‌گذاری کامل کارگزار، بدون ایجاد هرگونه بار مالی یا تعهد بودجه‌ای برای سازمان، همراه با ایجاد جریان درآمدی پایدار برای سازمان از محل تجاری‌سازی خدمات |
| ۱-۹ | مدت زمان استقرار و بهره‌برداری | ۳ ماه فاز استقرار و پایلوت آزمایشی + ۱ ماه بهینه‌سازی و ممیزی + ورود به فاز بهره‌برداری سراسری پایدار |
| ۱-۱۰ | سطح کیفیت و دسترسی سرویس (SLA) | حداقل ۹۹.۹ درصد دسترسی شبانه‌روزی (۲۴/۷) با معماری ابری مقیاس‌پذیر و افزونگی بالا |
| ۱-۱۱ | مخاطبان و ذی‌نفعان کلیدی | کارجویان، مهارت‌آموزان، مربیان و ممیزان سازمان، مشاوران مراکز و ادارات کل، بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و کارفرمایان |
| ۱-۱۲ | مرجع اعتباربخشی و نظارت | سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (به عنوان مرجع انحصاری ممیزی، استانداردسازی، اعتبارسنجی مدارک و نظارت عالیه) |

# اهداف  كمي و كيفي و محدوده

#### 3-۱- هدف کلان

هدف کلان این فراخوان، شناسایی، ارزیابی کیفی و انتخاب کارگزار (کارگزاز) حقوقی واجد صلاحیت، دارای توان فنی، تجربه اجرایی و مجوزهای قانونی معتبر به‌منظور سرمایه‌گذاری، طراحی معماری، پیاده‌سازی، توسعه، پشتیبانی و بهره‌برداری عملیاتی و پایدار از «پلتفرم جامع ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و خدمات آموزش‌های مجازی و هوشمند مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» در گستره ملی (۳۱ استان) با رویکرد ارتقای بهره‌وری منابع، شخصی‌سازی یادگیری مهارتی، هدایت شغلی داده‌محور، اتصال مؤثر کارجویان به بازار کار و ایجاد درآمد پایدار سازمانی بدون تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی دولت می‌باشد.

#### 3-۲- اهداف کیفی پروژه

- یکپارچه‌سازی ملی ظرفیت‌های مهارتی:  تجمیع و استانداردسازی تمامی ظرفیت‌های آموزشی، سنجشی، مشاوره‌ای و انسانی سازمان در بستری داده‌محور و شفاف.

- هوشمندسازی فرآیند هدایت و استعدادسنجی:  گذار از روش‌های سنتی به ابزارهای استاندارد و داده‌محور سنجش هوش، رغبت‌سنجی، تدوین شناسنامه مهارتی و ترسیم نقشه راه شغلی اختصاصی برای کارجویان.

- توسعه آموزش‌های نوین و انطباقی: استقرار الگوهای یادگیری مدرن نظیر LMS، LXP، MOOC، یادگیری خرد و آموزش مبتنی بر شایستگی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، واقعیت مجازی/افزوده (VR/AR) و شبیه‌سازها.

- اعتباربخشی و ارتقای کیفیت محتوا: استقرار سازوکار ممیزی رسمی و چرخه عمر محتوا بر اساس استانداردهای شایستگی سازمان و حفظ جایگاه حاکمیتی سازمان در نشانه‌گذاری و اعتبارسنجی مدارک.

- ارتقای پایداری اشتغال: ایجاد پیوند نظام‌مند میان مهارت‌آموختگان و بنگاه‌های اقتصادی و استقرار سیستم رهگیری اشتغال و پایش اثربخشی آموزش‌ها.

#### 3-۳- اهداف کمی پروژه

- پوشش جغرافیایی و دسترسی: پوشش ۱۰۰ درصدی کلیه مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح ۳۱ استان کشور.

- سطح دسترسی و پایداری سامانه (SLA): تضمین دسترس‌پذیری زیرساخت با حداقل سطح ۹۹.۹ درصد به‌صورت شبانه‌روزی (۲۴/۷) با معماری تاب‌آور ابری.

- زمان‌بندی استقرار: استقرار فاز پایلوت حداکثر ظرف ۳ ماه و بهره‌برداری سراسری حداکثر ظرف ۱ ماه پس از تایید دوره آزمایشی.

- یکپارچگی داده‌ای: برقراری اتصال برخط (API) با پایگاه‌های داده سازمان، سازمان تامین اجتماعی و سامانه‌های مرجع بازار کار.

#### 3-۴- محدوده پروژه

- الف) محدوده جغرافیایی: سراسر کشور شامل ستاد مرکزی، ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای ۳۱ استان، مراکز آموزش دولتی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، کارگاه‌های مهارتی و صنایع همکار.

- ب) محدوده کارکردی و سامانه‌ای:

  - زیرساخت ابری، پرتال جامع، اپلیکیشن‌های موبایل و موتورهای هوش مصنوعی.

  - ماژول‌های ارزیابی روان‌شناختی، استعدادسنجی، رغبت‌سنجی شغلی و صدور کارنامه هوشمند.

  - بستر مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS/LXP/MOOC) و کلاس‌های تعاملی مجازی.

  - سامانه ممیزی محتوا، بانک سوالات هوشمند و آزمون‌های آزمایشی استاندارد.

  - درگاه تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، باشگاه مهارت‌آموزان و سامانه رهگیری وضعیت اشتغال.

  - داشبوردهای مدیریتی، نظارتی و آماری برخط ویژه ناظران و مدیران سازمان.

- ج) گروه‌های هدف و ذینفعان:

  - کارجویان، دانش‌آموختگان، شاغلین نیازمند ارتقای مهارت و عموم فراگیران.

  - مربیان، کارشناسان، مشاوران و ممیزان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

  - بنگاه‌های اقتصادی، صنایع، اصناف و کارفرمایان متقاضی نیروی کار ماهر.

  - تولیدکنندگان، ناشران و مؤلفان محتواهای چندرسانه‌ای مهارتی.

## 3-5- اهداف پروژه

پروژه طراحی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری از پلتفرم جامع خدمات مشاوره، هدایت آموزشی و آموزش‌های مجازی و هوشمند مهارتی، اهداف زیر را دنبال می‌نماید:

۱. اهداف آموزشی، مشاوره‌ای و هدایت شغلی:

- استقرار نظام یکپارچه استعدادیابی و هدایت مهارتی: پیاده‌سازی ابزارهای استاندارد روان‌شناختی، رغبت‌سنجی شغلی، سنجش هوش و تحلیل شایستگی‌ها برای کارجویان و فراگیران با خروجی کارنامه تحلیلی و استاندارد.

- شخصی‌سازی مسیر یادگیری: تدوین «شناسنامه مهارتی» و پیشنهاد دوره‌های آموزشی هدفمند برای هر فرد متناسب با نتایج استعدادسنجی و پایش نیازهای بازار کار.

- توسعه آموزش‌های مجازی نوین و انطباقی: استقرار سیستم‌های مدیریت یادگیری و تجربه یادگیری (LMS/LXP/MOOC)، آموزش‌های خرد و کلاس‌های تعاملی برخط.

- تقویت و به‌روزرسانی محتواهای مهارتی: ایجاد چرخه عمر استاندارد برای تولید، ممیزی، بازبینی و عرضه محتواهای چندرسانه‌ای تعاملی، شبیه‌سازهای کارگاهی و واقعیت‌های افزوده و مجازی (VR/AR) با مشارکت مربیان و نخبگان مهارتی.

۲. اهداف ارتباط با بازار کار و پایداری اشتغال:

- نیازسنجی و تقاضاسنجی پویا: تحلیل هوشمند بازار کار و احصای بسته‌های مهارتی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های اقتصادی متناسب با مشاغل فعلی و مشاغل آینده.

- تسهیل اتصال به بازار کار: معرفی مستقیم و هدفمند کارجویان و مهارت‌آموختگان به کارفرمایان و صنایع متقاضی نیروی کار ماهر.

- رهگیری و سنجش پایداری شغلی: استقرار سامانه پایش پیامدهای آموزشی و رصد وضعیت اشتغال و ارتقای شغلی فراگیران در بازه‌های زمانی مشخص پس از اتمام دوره.

۳. اهداف فنی، زیرساختی و هوشمندسازی:

- یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده و سامانه‌ها: ایجاد بستر تبادل داده امن (API) و برقراری وب‌سرویس‌های داینامیک با سامانه‌های ثبت‌محور سازمان، پایگاه‌های داده تامین اجتماعی و سامانه‌های مرجع بازار کار.

- به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی: استفاده از عامل‌های هوشمند (AI Agents)، چت‌بات‌ها و دستیارهای آموزشی، موتورهای توصیه‌گر شغلی، سنجش هوشمند مهارت و آزمون‌های تطبیقی برخط.

- تضمین پایداری و امنیت اطلاعات: راه‌اندازی زیرساخت ابری پایدار  با افزونگی بالا، پشتیبانی ۲۴/۷، رعایت استانداردهای امنیت سایبری و تضمین سطح دسترسی حداقل ۹۹.۹ درصد (SLA).

۴. اهداف مدیریتی، نظارتی و اقتصادی:

- حفظ و تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان: استقرار داشبوردهای مدیریتی و نظارتی برخط جهت پایش بلادرنگ عملکرد پلتفرم، کنترل کیفیت محتواها، آزمون‌ها و خدمات مشاوره‌ای.

- بهره‌گیری از توان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: واگذاری مسئولیت‌های اجرایی و فنی به کارگزاز واجد صلاحیت و توسعه طرح بر مبنای مدل‌های خودگردان مالی و بدون تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی دولت.

- ایجاد جریان درآمدی پایدار و افزایش بهره‌وری منابع: ارزش‌گذاری و بهینه‌سازی بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی، انسانی و زیرساختی سازمان در سراسر کشور و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان از محل تجاری‌سازی خدمات پلتفرم.

## 3-6- محدوده‌ی پروژه

# محدوده موضوعی و عملکردی:

# طراحی معماری، توسعه نرم‌افزاری، پیاده‌سازی و استقرار زیرساخت ابری، تجمیع و مدیریت چرخه عمر محتواهای آموزش مجازی و مهارتی، پیاده‌سازی سیستم‌های LMS و LXP، ابزارهای استعدادیابی و رغبت‌سنجی شغلی، آزمون‌های آزمایشی و تطبیقی هوشمند، اتصال به درگاه‌های کارفرمایی و بازار کار، و پایش مداوم پایداری شغلی مهارت‌آموختگان.

# محدوده جغرافیایی:

# گستره ملی شامل ستاد مرکزی، ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای در ۳۱ استان کشور، مراکز آموزش دولتی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و مراکز سنجش مهارت.

# محدوده زمانی:

# ۳ ماه فاز استقرار و پایلوت آزمایشی در استان‌های منتخب، ۱ ماه بهینه‌سازی و ممیزی، و سپس ورود به فاز بهره‌برداری کامل و مستمر سراسری.

# ۲. گروه‌های هدف و ذی‌نفعان

# کارجویان، مهارت‌آموزان و دانشجویان: دریافت خدمات سنجش استعداد، مشاوره و هدایت شغلی هوشمند، گذراندن دوره‌های آموزش مجازی مهارتی و اتصال به فرصت‌های شغلی بنگاه‌ها.

# مربیان، مشاوران، کارشناسان و ممیزان سازمان: تولید، بازبینی و ممیزی محتواهای آموزشی، راهبری آزمون‌ها و هدایت تخصصی فراگیران در بستر پلتفرم.

# بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و کارفرمایان: اعلام نیازهای مهارتی و شغلی، دسترسی به بانک مهارت‌آموختگان دارای شناسنامه مهارتی معتبر و جذب نیروی کار ماهر.

# تولیدکنندگان محتوا و ناشران تخصصی: عرضه و تجاری‌سازی محتواهای چندرسانه‌ای، سناریوهای مهارتی، شبیه‌سازها و کارگاه‌های مجازی بر پایه استانداردهای شایستگی سازمان.

# ۳. ارکان سازمان کارفرمایی و ماتریس مسئولیت‌ها

# کارفرما (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور):

# مرجع حاکمیتی، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر طرح؛ مسئول تدوین استانداردهای مهارتی، اعتباربخشی رسمی به محتواها و گواهی‌ها، ارائه مجوزهای فعالیت و اعمال نظارت عالیه بر کلیه فرآیندها.

# ناظر تخصصی و فنی:

# مسئول نظارت مستقیم بر اجرای تعهدات کارگزار، ارزیابی معماری فنی، بررسی و تایید گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای، پایش شاخص‌های کیفی و سطح دسترسی (SLA)، نظارت بر فرآیندهای ممیزی محتوا و ارزیابی تحقق زمان‌بندی پروژه (CPM).

# متقاضی و بهره‌بردار (ادارات کل استانی و مراکز آموزشی):

# مسئول بهره‌برداری میدانی از قابلیت‌های پلتفرم در سطح استان‌ها، تسهیل دسترسی مربیان و فراگیران، ارائه نیازمندی‌های تخصصی و بومی بازار کار و انعکاس بازخوردهای عملیاتی به ستاد سازمان.

# نماینده تدارکاتی و امور قراردادها:

# مسئول راهبری فرآیندهای قانونی فراخوان، ثبت و هماهنگی اسناد در سامانه، مدیریت مکاتبات رسمی، دریافت و تحویل مدارک و ضمانت‌ها، و پیگیری امور حقوقی و اداری سند همکاری.

# ناظر مالی و درآمدی:

# مسئول پایش شفافیت تراکنش‌های مالی پلتفرم، نظارت بر داشبوردهای برخط فروش خدمات، تطبیق گزارش‌های مالی دوره‌ای کارگزار، نظارت بر تحقق جریان درآمدهای پایدار سازمانی و راستی‌آزمایی تسویه‌حساب با تولیدکنندگان محتوا و مشاوران.

# نوع پروژه

  عدم شمول مدل‌های سنتی خرید خدمت و پیمانکاری:

با توجه به ماهیت نوآورانه، داده‌محور و تخصصی موضوع، این پروژه فاقد ماهیت پیمانکاری، خرید خدمت مستقیم، خرید تجهیزات، مناقصه‌ای یا مزایده‌ای سنتی بوده و در قالب »فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب کارگزار (کارگزاز) واجد صلاحیت در چارچوب سند همکاری و دستورالعمل اجرایی« تعریف می‌گردد.

  رویکرد انتخاب بر پایه شایستگی و صلاحیت کیفی:

با توجه به تخصصی بودن موضوع و حساسیت‌های نظارتی پیرامون محتوای آموزشی (اعم از پوشش، ادبیات کلامی و رعایت هنجارهای اجتماعی) انتخاب کارگزار بر مبنای صلاحیت حرفه‌ای، تجربه عملی و توان اجرایی انجام خواهد شد. ضمنا این اعتباربخشی بصورت انحصاری نیست و کارگزاران با عرضه خدمات با‌کیفیت‌تر، قیمت پایین‌تر و یا هرگونه مزیت رقابتی دیگر، جامعه هدف را جذب می‌نمایند.

  مدل تفکیک نقش‌های حاکمیتی و عاملیت اجرایی:

- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: در جایگاه نهاد سیاست‌گذار، ناظر عالیه، تدوین‌کننده استانداردها و مرجع انحصاری ممیزی و اعتباربخشی رسمی خدمات ایفای نقش می‌نماید.

- کارگزار (کارگزاز) منتخب: در قالب عاملیت تخصصی، مسئولیت کامل سرمایه‌گذاری، طراحی معماری، پیاده‌سازی و توسعه بستر فنی، تولید و مدیریت چرخه عمر محتوا، بازاریابی، ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی، پشتیبانی ۲۴/۷ و بهره‌برداری تجاری و پایدار از پلتفرم را بر عهده خواهد داشت.

# روش تامين مالي

  سرمایه‌گذاری کامل کارگزار و خودگردانی مالی:

کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی معماری، پیاده‌سازی، تامین زیرساخت ابری و سرورها، تولید و تدوین محتوا، به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، بازاریابی، پشتیبانی شبانه‌روزی و نگهداری پلتفرم به‌طور ۱۰۰٪ بر عهده کارگزار (کارگزاز) منتخب بوده و این پروژه فاقد هرگونه بار مالی، تخصیص بودجه، تامین اعتبار یا پرداخت صورت‌وضعیت از محل اعتبارات عمومی و دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد.

  جریان درآمدی پایدار و مدل کسب‌وکار:

بازگشت سرمایه کارگزار و ایجاد درآمدهای پایدار برای سازمان از طریق تجاری‌سازی، عرضه و فروش دوره‌های آموزش مجازی مهارتی، بسته‌های تخصصی استعدادسنجی و مشاوره شغلی، خدمات ارزش افزوده و آزمون‌های هوشمند در بستر پلتفرم تامین خواهد شد.

  سازوکار تسویه‌حساب و شفافیت مالی:

کارگزار متعهد به استقرار زیرساخت شفاف و برخط جهت تسویه‌حساب مالی با مربیان، مؤلفان محتوا و مشاوران مراکز و ادارات کل، همراه با ارائه گزارش‌های دقیق مالی دوره‌ای و داشبوردهای نظارتی برخط به ناظر مالی سازمان می‌باشد.

# برنامه زماني کلی

  ارائه برنامه زمان‌بندی تفصیلی و مسیر بحرانی :

کارگزار منتخب موظف است پیش از آغاز هرگونه فعالیت اجرایی و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از ابلاغ سند همکاری، ساختار شکست کار تفصیلی، نمودار گانت و برنامه زمان‌بندی مسیر بحرانی را منطبق بر چارچوب کلان زیر تدوین کرده و به تصویب ناظر سازمان برساند.

  فازبندی و مراحل کلیدی استقرار:

- فاز ۱ (استقرار زیرساخت و راه‌اندازی آزمایشی - Pilot): استقرار معماری ابری، ماژول‌های LMS/LXP، ابزارهای استعدادیابی، وب‌سرویس‌های داده و پیاده‌سازی آزمایشی در ۳ استان منتخب طی حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ.

- فاز ۲ (ارزیابی پایلوت، ممیزی و بهینه‌سازی): اجرای تست‌های نفوذ و بار، سنجش کیفیت خدمات، ممیزی محتواها و بهینه‌سازی عملکرد سامانه براساس بازخوردهای ناظران طی مدت ۱ ماه.

- فاز ۳ (استقرار سراسری و بهره‌برداری پایدار): توسعه دسترسی به کلیه ۳۱ استان کشور، اتصال به بازار کار، استقرار پشتیبانی ۲۴/۷ و بهره‌برداری عملیاتی مستمر از ماه پنجم به بعد.

  پایش مستمر و انطباق پیشرفت:

تداوم فعالیت و ورود به مراحل بعدی پروژه منوط به تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در هر فاز و اخذ تاییدیه رسمی پیشرفت کار از سوی ناظران تخصصی سازمان خواهد بود.

# مدت اعتبار موضوع فراخوان

- مدت اعتبار فهرست کوتاه حاصل از ارزیابی کیفی انجام شده شش ماه است.

# اطلاعات پايه و خلاصه‌ی نیازمندی‎‌ها به منظور ارایه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي

با توجه به اسناد بالادستی، اهداف کلان و الزامات عملیاتی، متقاضی موظف است متدولوژی و شرح تفصیلی خدمات پیشنهادی خود را بر پایه محورها و نیازمندی‌های کلیدی زیر تدوین و ارائه نماید:

- ۱. نیازمندی‌های معماری فنی، زیرساختی و یکپارچگی داده‌ها:

  - طراحی و استقرار سامانه مبتنی بر معماری ابری مقیاس‌پذیر با افزونگی کامل، تاب‌آوری بالا و سطح دسترسی حداقل SLA 99.9% به‌صورت شبانه‌روزی.

  - پیاده‌سازی زیرساخت‌های استاندارد یادگیری الکترونیکی شامل سامانه‌های LMS، LXP، سامانه‌های MOOC، بسترهای یادگیری خرد و کلاس‌های مجازی تعاملی.

  - برقراری واسط‌های برنامه‌نویسی امن (API) و تبادل وب‌سرویس‌های برخط با پایگاه‌های داده سازمان، سامانه تأمین اجتماعی، سامانه جستجوی شغل و مراکز آمار و اطلاعات بازار کار.

- ۲. نیازمندی‌های هوشمندسازی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین:

  - به‌کارگیری هوش مصنوعی مولد و عامل‌های هوشمند در قالب چت‌بات‌ها و دستیارهای هوشمند آموزشی.

  - استقرار موتورهای توصیه‌گر شغلی، تحلیل کلان‌داده‌های آموزشی و شخصی‌سازی مسیر یادگیری متناسب با شایستگی‌های فردی.

  - بهره‌گیری از واقعیت مجازی و افزوده (VR/AR)، شبیه‌سازهای کارگاهی و فناوری‌های بلاکچین جهت اعتبارسنجی مدارک و کیف پول مهارت.

- ۳. نیازمندی‌های خدمات مشاوره، هدایت شغلی و استعدادیابی:

  - استقرار آزمون‌های استاندارد روان‌شناختی، رغبت‌سنجی، سنجش هوش و استعدادیابی با امکان صدور کارنامه و تحلیل شایستگی.

  - تولید شناسنامه مهارتی اختصاصی برای کارجویان و ترسیم نقشه راه توسعه شایستگی‌های فنی و غیرفنی متناسب با مشاغل حال و آینده.

  - ایجاد فرآیندهای نظام‌مند برای اتصال مهارت‌آموختگان به بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و بازار کار.

  - استقرار سازوکار رهگیری وضعیت اشتغال و پایش پایداری شغلی فراگیران در بازه‌های زمانی مشخص پس از آموزش.

- ۴. نیازمندی‌های مدیریت چرخه عمر، تولید و ممیزی محتوا:

  - طراحی گردش‌کار زمان‌بندی‌شده، شفاف و مستند جهت ارزیابی، اصلاح و ممیزی کیفی محتواها منطبق بر استانداردهای شایستگی سازمان و نظرات ممیزان رسمی.

  - استقرار نشانه‌ها و برندهای رسمی اعتباربخشی سازمان و تفکیک محتواهای دارای تاییدیه حاکمیتی از سایر دوره‌ها.

  - توانایی مشارکت و تولید محتواهای چندرسانه‌ای پیشرفته (ویدئوهای تعاملی، انیمیشن، پادکست، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجازی) با همکاری مربیان سازمان.

  - طراحی بانک سوالات هوشمند، آزمون‌های آزمایشی استاندارد، آزمون‌های تطبیقی برخط و سیستم‌های هوشمند تشخیص تقلب و احراز هویت فراگیران.

- ۵. نیازمندی‌های نظارتی، امنیتی و پشتیبانی عملیاتی:

  - ایجاد داشبوردهای مدیریتی و نظارتی برخط جهت پایش بلادرنگ عملکرد، آمار کاربران، کیفیت دوره‌ها و گزارش‌های مالی توسط ناظران سازمان.

  - استقرار الزامات امنیت سایبری، رمزنگاری پیشرفته اطلاعات، تست‌های دوره‌ای نفوذ، مدیریت دسترسی‌ها و صیانت کامل از محرمانگی داده‌های کاربران.

  - راه‌اندازی مرکز تماس هوشمند و سیستم تیکتینگ ۲۴ ساعته جهت پشتیبانی مستمر از فراگیران، مربیان، مشاوران و کارفرمایان.

  - ارائه متدولوژی مشخص و ساختاریافته برای آموزش پرسنل و انتقال دانش فنی به کارشناسان سازمان.

# مباني، اصول، معيارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما

کارفرما اجرای این پروژه را مبتنی بر مجموعه‌ای از مبانی، اصول، معیارها و استانداردهای فنی، آموزشی و اجتماعی می‌داند که رعایت کامل آن‌ها از سوی مجری، در تمامی مراحل مطالعه، طراحی، آموزش، توانمندسازی و پشتیبانی پس از آموزش الزامی است. این الزامات مبنای اصلی ارزیابی کیفی پیشنهادها و همچنین معیار پایش عملکرد مجری طی دوره اجرای موافقت اصولی و سند همکاری خواهد بود.

# خروجي‌ها و نتايج مورد نياز

کارگزار (کارگزاز) متعهد است در طول دوره استقرار و بهره‌برداری، خروجی‌ها، اقلام تحویلی و نتایج ملموس زیر را به‌صورت کامل، مستند و عملیاتی به سازمان ارائه و مستقر نماید:

- ۱. پلتفرم جامع و زیرساخت ابری فعال (سامانه پایه):

  - بستر نرم‌افزاری و ابری یکپارچه و مقیاس‌پذیر با پایداری حداقل ۹۹٫۹ درصد (SLA).

  - ماژول‌های فعال مدیریت یادگیری و تجربه یادگیری شامل LMS، LXP، سامانه‌های MOOC، بسترهای یادگیری خرد و کلاس‌های مجازی تعاملی.

  - پرتال‌ها و پنل‌های کاربری اختصاصی برای فراگیران، مربیان، مشاوران مراکز و ادارات کل، کارفرمایان و ناظران سازمانی.

- ۲. سامانه جامع هدایت شغلی، استعدادیابی و شناسنامه مهارتی:

  - ابزارهای استاندارد و برخط سنجش هوش، رغبت‌سنجی شغلی، استعدادسنجی و ارزیابی شایستگی‌ها با امکان صدور کارنامه تحلیلی استاندارد.

  - سامانه صدور شناسنامه مهارتی و ترسیم نقشه راه اختصاصی یادگیری برای هر کارجو متناسب با نیازهای بازار کار.

  - بانک جامع اطلاعات مهارت‌آموختگان و کارجویان آماده ورود به بازار کار.

- ۳. بانک محتوای مهارتی، آزمون‌های هوشمند و چرخه ممیزی:

  - بانک ملی محتوای مهارتی: شامل بسته‌های آموزشی چندرسانه‌ای تعاملی، انیمیشن، پادکست، سناریوهای شبیه‌سازی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجازی تولیدشده با مشارکت مربیان سازمان.

  - بستر استاندارد ممیزی و نشانه‌گذاری رسمی محتواها با امکان تفکیک دوره‌های دارای اعتبار رسمی سازمان.

  - بانک سوالات هوشمند و ممیزی‌شده: بستر برگزاری آزمون‌های آزمایشی استاندارد، آزمون‌های تطبیقی برخط و مکانیزم‌های هوشمند احراز هویت و تشخیص تقلب.

- ۴. ابزارهای هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین فعال:

  - چت‌بات‌ها و دستیارهای هوشمند آموزشی و مهارتی مبتنی بر هوش مصنوعی .

  - موتورهای توصیه‌گر شغلی و مهارتی.

  - ماژول‌های اعتبارسنجی مدارک مبتنی بر بلاکچین و زیرساخت کیف پول مهارت.

- ۵. وب‌سرویس‌ها و تبادل برخط داده:

  - وب‌سرویس‌های امن و داینامیک متصل به سامانه‌های ثبت‌محور سازمان.

  - اتصال سامانه‌ای (API) به درگاه‌های سازمان تأمین اجتماعی، سامانه جستجوی شغل، مراکز آمار و سامانه‌های اطلاعات بازار کار.

- ۶. سامانه کاریابی، اتصال به بنگاه‌ها و رهگیری اشتغال:

  - درگاه اختصاصی کارفرمایان جهت اعلام فرصت‌های شغلی و جذب مهارت‌آموختگان.

  - سامانه پایش پیامدهای آموزشی، رصد وضعیت اشتغال، ارتقای شغلی و پایداری کار فراگیران در دوره‌های زمانی مشخص.

- ۷. داشبوردهای نظارتی، مدیریتی و مالی:

  - داشبوردهای برخط و لحظه‌ای ویژه مدیران و ناظران سازمان جهت پایش آمار کاربران، میزان مصرف آموزش‌ها (نفر-ساعت)، کیفیت خدمات و نظرسنجی‌ها.

  - پنل گزارش‌های مالی دقیق، تجمیعی و دوره‌ای از تراکنش‌های فروش محتوا و اسناد تسویه‌حساب با تولیدکنندگان و مشاوران.

- ۸. مرکز تماس و شبکه ارتباط با کاربران:

  - مرکز تماس هوشمند و سامانه تیکتینگ ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته.

  - باشگاه مهارت‌آموزان و شبکه اجتماعی آموزشی تعاملی.

- ۹. اسناد، مستندات فنی و گزارش‌ها:

  - اسناد کامل معماری فنی سامانه، کاتالوگ وب‌سرویس‌ها و مستندات APIها.

  - برنامه زمان‌بندی تفصیلی و مسیر بحرانی.

  - گزارش‌های دوره‌ای عملکرد و گزارش ارزشیابی فاز پایلوت.

  - مستندات و برنامه‌های مدون آموزش و انتقال دانش فنی به کارشناسان سازمان.

# مهم‌ترين مقررات، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط

- دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:

- دستورالعمل و شیوه‌نامه شناسایی، ارزیابی و انتخاب کارگزازها و کارگزاران خدمات مهارتی و مشاوره‌ای.

- نظام‌نامه جامع آموزش‌های مجازی، تولید و ممیزی محتوای الکترونیکی و سنجش الکترونیکی مهارت.

- ضوابط، مقررات و استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

- دستورالعمل‌های اجرایی هدایت شغلی، مشاوره مهارتی و استعدادیابی کارجویان و مهارت‌آموزان.

- مقررات و ضوابط تنظیم‌گری صوت، تصویر و رسانه‌های دیجیتال:

- ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا).

- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساماندهی و نظارت بر بسترها و سکوهای عرضه محتوای دیجیتال و خدمات برخط.

- دستورالعمل‌ها و استانداردهای امنیت فضای تبادل اطلاعات و پدافند غیرعامل:

- الزامات، نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری.

- ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت از داده‌ها، رمزنگاری و صیانت از حریم خصوصی فراگیران و کاربران سامانه‌ها.

- دستورالعمل‌های اتصال به گذرگاه عمومی خدمات دولت (GSB/PGSB) و وب‌سرویس‌های بین‌دستگاهی.

- قوانین و اسناد بالادستی حاکم بر اشتغال، فناوری و تجارت الکترونیک:

- سیاست‌های کلی اشتغال و نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

- قانون تجارت الکترونیکی و ضوابط حاکم بر فعالیت سکوهای ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال و پرداخت‌های برخط.

- قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری، ثبت نرم‌افزار و حمایت از مؤلفان و پدیدآورندگان.

- قوانین و ضوابط مالیاتی، بیمه‌ای و اداری ناظر بر قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک